# Propuesta MVP Plataforma 123Congelados.cl
E-commerce + Módulo WMS Liviano

## 1. Contexto y objetivo

Proyecto: Plataforma 123Congelados.cl
Modelo de negocio: Venta online de productos congelados, partiendo con pescado premium (diversas gamas y formatos), con posibilidad de crecer a otras líneas (mariscos, procesados, packs, etc.).
Objetivo principal: Diseñar un MVP de plataforma que combine:

- Sitio de venta online tipo Shopify (catálogo + carro de compra).

- Un módulo WMS liviano (control de inventario, existencias y movimientos).

- Operación 100% sobre Replit (desarrollo, hosting y despliegue inicial).

- Roles clave: Administrador general, cuenta comercial y clientes finales (B2C y eventualmente B2B simple).

Este documento sirve como base para feedback de Carlos Caroca (visión comercial / operación logística), guía de arquitectura tecnológica inicial y como prompt para generar el esqueleto del sistema en Replit.

## 2. Alcance funcional (MVP)

### 2.1. Frontend e-commerce (cara cliente)

Funcionalidades mínimas:

Home / Landing:

- Marca 123Congelados, propuesta de valor (pescado premium congelado a domicilio).

- Sección destacada de productos estrella (3–6 referencias).

- Bloque de confianza: medios de pago, cobertura de despacho, tiempos estimados.

Catálogo de productos:

- Listado por categorías (pescado premium, etc.).

- Sub-categorización sugerida: tipo de pescado, origen, formato (kg, bandeja, bolsa).

- Filtros básicos: tipo de pescado, formato/peso, rango de precio.

- Ficha de producto con nombre, descripción, fotos, formato, precio y stock disponible.

Carro de compra / Checkout:

- Ver productos, cantidades, subtotal y costo de despacho estimado.

- Captura de datos del cliente (nombre, correo, teléfono, dirección, comuna).

- Selección de tipo de entrega (despacho a domicilio / retiro en punto futuro).

- Integración futura con medio de pago (Webpay u otro gateway). Para el MVP se permite pago simulado / transferencia.

Cuenta cliente (opcional pero recomendable):

- Historial de pedidos.

- Posibilidad de “comprar de nuevo”.

### 2.2. Módulo WMS / Inventario (backoffice)

El objetivo es un módulo WMS liviano, pero con estructura preparada para crecer en complejidad.

Entidades principales:

- Bodegas (una bodega principal en el MVP, con posibilidad de múltiples bodegas futuras).

- Ubicaciones internas opcionales (rack, cámara, sector). Se puede partir con una ubicación por defecto.

- Productos (SKU, nombre, categoría, formato, unidad de medida, stock mínimo, etc.).

- Lotes y fechas de vencimiento (muy relevante en congelados).

- Movimientos de inventario (IN, OUT, AJUSTE).

Flujos WMS clave (MVP):

1. Ingreso de stock (recepción de compras).

2. Reserva de stock al confirmar un pedido online (a nivel de lote, FIFO por vencimiento).

3. Despacho / entrega con lista de picking y confirmación de salida.

4. Mermas y ajustes (caducidad, daños, inventario físico, etc.).

### 2.3. Roles y permisos

Administrador general (ADMIN):

- Gestiona usuarios, bodegas y parámetros globales.

- Acceso total a reportes y configuración.

- Puede cambiar precios y costos.

Cuenta comercial (COMERCIAL):

- Mantiene catálogo (altas/bajas, descripciones, fotos).

- Administra precios dentro de rangos predefinidos.

- Gestiona pedidos y estados (pendiente, preparando, despachado, entregado).

- Registra ingresos de stock y mermas según permisos definidos.

Cliente final (CLIENTE):

- Puede comprar como invitado o con cuenta registrada.

- Accede a historial de pedidos si se registra.

## 3. Arquitectura tecnológica en Replit

Frontend:

- React (idealmente Next.js o React + Vite) con diseño mobile-first.

Backend:

- Node.js + Express, exponiendo API REST para productos, carrito, pedidos, inventario y autenticación.

Base de datos:

- Modelo relacional. Empezar con SQLite en Replit y dejar preparado para migrar a PostgreSQL.

Despliegue:

- Uso de Replit para desarrollo y pruebas, con migración a plan Core para ambiente productivo.

Integraciones futuras:

- Pasarela de pago (Webpay, MercadoPago u otra).

- E-mail transaccional (confirmación de pedido, aviso de despacho).

- Integración con sistema contable para boletas/facturas.

## 4. Modelo de datos (alto nivel)

Tablas principales propuestas:

- users

- warehouses

- locations (opcional inicial)

- products

- product_prices

- lots

- inventory_movements

- orders

- order_items

- order_reservations

Estas tablas permiten soportar el flujo completo de catálogo, ventas online y control de inventario con lotes y vencimientos.

## 5. Flujos clave del sistema

### 5.1. Creación de catálogo inicial

- El administrador crea los productos base con sus SKUs.

- La cuenta comercial completa descripciones, fotos y precios de venta.

- Se cargan stocks iniciales por lote según inventario físico.

### 5.2. Venta online

- El cliente navega el catálogo y agrega productos al carro.

- El sistema calcula un costo de despacho estimado según comuna / reglas futuras.

- Al confirmar el pedido se crean registros en órdenes y se reserva stock por lote.

- El pago se gestiona inicialmente vía transferencia o pago simulado.

- La cuenta comercial prepara el pedido, confirma despacho y el sistema descuenta definitivamente el stock.

### 5.3. Control de inventario

- Reporte de stock actual por producto.

- Stock por bodega y por lote.

- Productos con stock bajo mínimo.

- Productos próximos a vencer (ventana configurable, por ejemplo, 60 días).

## 6. Puntos específicos donde Carlos debe aportar

Para aterrizar el sistema a la realidad operativa y comercial, se solicita feedback de Carlos en:

- Catálogo inicial y estructura comercial (productos, formatos, precios, categorías).

- Operación logística WMS (manejo real de lotes, vencimientos, layout de bodega, flujos de recepción y despacho).

- Reglas comerciales de venta online (cobertura geográfica, costos de despacho, pedidos mínimos, política de cambios/devoluciones).

- Roles y responsabilidades (nivel de autonomía de la cuenta comercial en precios, stock y mermas).

- Integraciones externas (pasarela de pago, sistema contable, reportes específicos requeridos).

## 7. Estimación inicial de costos

### 7.1. Dominio .CL (NIC Chile)

Dominio 123congelados.cl registrado en NIC Chile. Considerar costo anual estándar según tarifario vigente (registro y renovación anual).

### 7.2. Replit

- Fase diseño / prototipo: uso de plan gratuito para desarrollo y pruebas.

- Fase productiva: uso de plan Core con costo mensual en USD (a convertir a CLP).

### 7.3. Otros costos a considerar

- Pasarela de pago (comisiones por transacción).

- Diseño gráfico / branding (logo, línea gráfica, fotografías).

- Desarrollo funcional y técnico (horas de diseño, construcción del MVP y pruebas).

- Marketing digital de lanzamiento (campañas pagadas, etc.).

### 7.4. Tabla de costos estimados (borrador)

| Ítem | Descripción | Periodicidad | Monto estimado / Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| Dominio 123congelados.cl | Registro dominio .CL en NIC Chile | Annual (2) | $19.980, Valor según tarifario vigente NIC. |
| Replit – fase diseño | Uso plan Starter (desarrollo y pruebas) | Mensual | 90 USD (APROXIMADO 1 MES). |
| Replit Core – producción | Hosting app full-stack en Replit | Mensual | 25 USD mensual. |
| Pasarela de pago | Comisión por venta | Por venta | % y fee fijo según proveedor. |
| Branding / diseño gráfico | Logo, línea gráfica, fotos de producto | Único | Por cotizar. |
| Desarrollo funcional y técnico | Diseño e implementación MVP | Único | Por definir según horas y alcance final. |
| Marketing lanzamiento | Campañas digitales | Variable | Presupuesto a definir. |

## 8. Prompt sugerido para Replit

El siguiente bloque se puede copiar y pegar como prompt en Replit para generar el esqueleto técnico del proyecto:

Quiero que construyas el esqueleto de una aplicación web para el proyecto 123Congelados.cl, una tienda online de venta de productos congelados (partiendo con pescado premium) que incluya:

1. Un frontend tipo e-commerce:
- Home con banner principal, listado de productos destacados y mensajes de confianza (medios de pago, cobertura de despacho).
- Catálogo de productos con categorías, filtros básicos y fichas de producto con foto, descripción, precio y stock.
- Carro de compra y flujo de checkout con datos de cliente, cálculo básico de costo de despacho (parametrizable) y selección de medio de pago (por ahora simulado / transferencia).

2. Un backend con API REST en Node.js + Express:
- Endpoints para gestionar productos, precios, usuarios, pedidos, stock e inventario tipo WMS.
- Endpoints de autenticación para dos tipos de usuarios internos: ADMIN y COMERCIAL.
- Endpoints para el flujo de compra del cliente (listar productos, agregar al carro, crear pedido).

3. Un modelo de datos relacional con al menos las siguientes tablas:
- users (id, nombre, email, rol: ADMIN/COMERCIAL/CLIENTE, hash_password, activo).
- warehouses (id, nombre, dirección, es_principal).
- locations (id, id_warehouse, código, descripción).
- products (id, sku, nombre, descripción, categoría, subcategoría, unidad_medida, peso_promedio, stock_minimo, activo).
- product_prices (id, id_product, precio_venta, fecha_desde, fecha_hasta).
- lots (id, id_product, id_warehouse, código_lote, fecha_ingreso, fecha_vencimiento, cantidad_disponible, cantidad_reservada, estado).
- inventory_movements (id, id_lot, tipo: IN/OUT/AJUSTE, cantidad, motivo, fecha, usuario_responsable).
- orders (id, id_cliente, fecha, estado, total, medio_pago, comentarios).
- order_items (id, id_order, id_product, cantidad, precio_unitario, subtotal).
- order_reservations (id, id_order_item, id_lot, cantidad_reservada).

4. Flujos a implementar en el backend:
- Ingreso de stock: crear lote, registrar cantidad y movimiento IN.
- Creación de pedido de cliente: crear order + order_items y reservar stock por lote usando FIFO según fecha de vencimiento.
- Confirmación de despacho: convertir reservas en movimientos OUT, actualizar stocks y cambiar estado de pedido.
- Registro de mermas (movimientos de tipo AJUSTE).

5. Roles y seguridad:
- ADMIN: acceso completo a configuración, usuarios, catálogo y WMS.
- COMERCIAL: acceso a catálogo (crear/editar productos), pedidos, stock operativo y registro de mermas.
- CLIENTE: puede registrar cuenta o comprar como invitado, ver listado de productos y crear pedidos.

Usa una arquitectura sencilla pero limpia (separación de modelos, controladores y rutas). Deja preparada la aplicación para conectarla a PostgreSQL en el futuro, aunque inicialmente se pueda usar SQLite u otra base soportada por Replit, y prepara el proyecto para desplegarlo en Replit con variables de entorno para configuración sensible.